MVP 实施计划

Claim-Level Risk-Calibrated Agentic RAG

版本：MVP 快速验证版｜日期：2026-06-07

核心结论

当前 MVP 阶段不先完整复现 Stop-RAG / FAIR-RAG / A2RAG。

先在 MuSiQue 小样本上验证自己的 claim-level verifier + stop/refine/abstain policy 是否有信号。

从第一天开始保留统一 trajectory log、cost metric 和 action schema，确保后续能接入 Stop-RAG-style 或官方强基线。

MVP 成功标准不是全面超过强基线，而是先证明相比 Fixed-K、LLM Self-Stop、Prompt Verifier 至少在 premature stop、unsupported answer 或 no-new-evidence call 上有改善。

# 1. MVP 目标与边界

本 MVP 的目标不是构建完整论文系统，而是用最小工程量验证核心假设：

在多跳 QA 中，引入 claim-level evidence state、structured verifier 和 risk/cost-aware stop/refine/abstain policy，是否能减少 premature stop、unsupported answer 和 no-new-evidence retrieval，同时保持可接受的 answer quality。

验证对象：claim-level evidence control 是否优于固定轮数、自停止和普通 prompt verifier。

暂不追求：完整 Stop-RAG 复现、RL policy、训练 verifier、GraphRAG、复杂 router、多检索器 ensemble。

核心产物：可复现的 MuSiQue 小样本实验、统一轨迹日志、baseline 结果、Ours MVP 结果、失败分析。

# 2. 数据集与样本设置

| 用途 | 数据集 | 规模 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主验证 | MuSiQue-Ans dev | 300 条 | 多跳问题更容易暴露 premature stop 和 missing critical hop。 |
| 拒答验证（可选） | MuSiQue-Full unanswerable / contrast cases | 100 条 | 验证证据不足时是否 abstain，而不是生成 unsupported answer。 |
| 暂缓使用 | HotpotQA / 2Wiki / QASPER / HoVer / FEVER | MVP 后 | 正式实验和泛化阶段再加入，避免 MVP 工程量失控。 |

推荐采样策略：

MuSiQue-Ans dev 300 条：
- 100 条 2-hop
- 100 条 3-hop
- 100 条 4-hop
如果暂时无法按 hop 数采样，可先随机采样 300 条，但必须记录每条问题的复杂度或 hop 信息。

# 3. 系统范围

| 组件 | MVP 实现方式 | 是否核心 |
| --- | --- | --- |
| Retriever | FAISS dense retriever；可选 BM25+dense hybrid | 是 |
| Evidence Ledger | 结构化 JSON 状态，记录 claims、evidence、budget 和 history | 是 |
| Claim-Level Verifier | 先用 prompt-based LLM，不训练模型 | 是 |
| Stop/Refine/Abstain Policy | 规则策略，不做 RL | 是 |
| Trajectory Logger | JSONL 保存每轮 query、evidence、verifier 输出、action、cost | 是 |
| Router / RL / GraphRAG | 暂不实现 | 否 |

# 4. 数据与检索准备

Corpus：优先使用 MuSiQue 官方 Wikipedia paragraph corpus。

Embedding：bge-base-en-v1.5 或 e5-base-v2。

Index：FAISS。

top_k：每轮 5，最大 3 轮，总 passage 数最多 15。

MVP 第一版可只做 dense retrieval；如果 evidence recall 太低，再加入 BM25+dense hybrid 或 reranker。

search(query: str, top_k: int) -> List[Passage]
read_passage(passage_id: str) -> Passage

# 5. MVP Baseline 设计

| Baseline | 流程 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| B1 Naive RAG | question -> retrieve top-k -> answer | 确认基础 RAG 下限。 |
| B2 Fixed-K Agentic RAG | 固定 K=3 轮 query/refine + retrieve，最后回答 | 观察固定轮数是否 over-search 或仍 premature stop。 |
| B3 LLM Self-Stop | LLM 根据当前证据决定 continue_search / answer | 测试单纯 LLM 自判断是否稳定。 |
| B4 Prompt Verifier Stop | prompt verifier 判断 sufficient，不足则 refine | 对比普通 evidence sufficiency prompt 是否足够。 |

MVP 阶段不先完整复现 Stop-RAG。

原因：当前最重要的是验证自己的机制是否有初步信号；过早复现强 baseline 会消耗大量工程时间。

但从第一天开始保留 Stop-RAG-style 可接入接口：统一 action、state、reward proxy、trajectory log。

# 6. Ours MVP 方法

## 6.1 Evidence Ledger

{
  "question": "...",
  "round": 0,
  "retrieved_passages": [],
  "accepted_evidence": [],
  "candidate_answer": "",
  "atomic_claims": [],
  "supported_claims": [],
  "unsupported_claims": [],
  "contradicted_claims": [],
  "missing_slots": [],
  "evidence_gain_history": [],
  "tool_call_history": [],
  "budget_remaining": 3
}

## 6.2 Claim-Level Verifier

输入：question、current evidence、candidate answer 或 answer plan、atomic claims。

输出：每个 claim 的 supported / unsupported / contradicted / unclear 状态、supporting evidence ids、missing evidence、是否 critical。

MVP 先用 prompt-based LLM；内部 verifier 和最终评价 judge 的 prompt 必须分开，避免自评偏差。

{
  "claims": [
    {
      "claim": "...",
      "status": "supported | unsupported | contradicted | unclear",
      "evidence_ids": ["..."],
      "missing_evidence": "...",
      "is_critical": true
    }
  ],
  "overall_sufficiency": "sufficient | insufficient | conflicting | unclear",
  "need_more_evidence": true,
  "suggested_query": "..."
}

## 6.3 Stop / Refine / Abstain Policy

动作空间：answer、refine_query、continue_search、abstain。

第一版不单独实现 disambiguate；conflict case 归入 refine_query。

成本感知项用 recent evidence gain 近似：如果上一轮没有新增 supported critical claim，则降低继续检索优先级。

if sufficient and no critical unsupported claim and no contradicted claim:
    action = "answer"
elif budget_remaining <= 0:
    action = "abstain"
elif contradicted claim exists:
    action = "refine_query"
elif critical unsupported claim exists:
    action = "refine_query"
elif overall_sufficiency in ["insufficient", "unclear"]:
    if recent_evidence_gain_low:
        action = "abstain"
    else:
        action = "continue_search"
else:
    action = "answer"

# 7. 统一 Trajectory Log 设计

这是 MVP 最重要的工程产物。后续要接入 Stop-RAG-style、FAIR-RAG-style 或训练 policy，都依赖统一轨迹日志。

{
  "id": "...",
  "question": "...",
  "gold_answer": "...",
  "method": "ours",
  "final_answer": "...",
  "final_action": "answer | abstain",
  "is_correct": true,
  "trajectory": [
    {
      "round": 1,
      "query": "...",
      "retrieved_ids": ["..."],
      "verifier_output": {...},
      "action": "refine_query",
      "budget_remaining": 2,
      "evidence_gain": 0.25
    }
  ],
  "cost": {
    "retrieval_calls": 2,
    "llm_calls": 5,
    "retrieved_passages": 10,
    "tokens": 3200
  }
}

# 8. 评价指标

| 指标 | 定义 | MVP 用途 |
| --- | --- | --- |
| Answer EM / F1 | 标准 QA normalization 后计算精确匹配和 token F1 | 确保质量不明显下降。 |
| Evidence Recall | retrieved gold evidence / all gold evidence | 判断是否找到关键证据。 |
| Premature Stop Rate | 停止并回答时 evidence recall 不足，且答案错误或 unsupported | 检验是否避免过早回答。 |
| No-new-evidence Call Rate | 某轮检索没有新增 gold evidence 或 supported claim | 检验是否减少无效检索。 |
| Avg Retrieval Calls | 平均检索调用次数 | 衡量检索成本。 |
| Claim Support Rate | supported claims / all generated claims | 衡量 grounding。 |
| Unsupported Claim Rate | unsupported claims / all generated claims | 衡量 hallucination 风险。 |
| Abstention Precision | 拒答样本中确实 evidence insufficient 的比例 | 可选，用于 MuSiQue-Full。 |

# 9. MVP 成功标准

MVP 不要求所有指标全面最好。满足以下任意两个，即可进入正式实验阶段：

相比 LLM Self-Stop，Premature Stop Rate 降低 15% 以上。

相比 Fixed-K Agentic RAG，Average Retrieval Calls 降低，同时 Answer F1 下降不超过 2 分。

相比 Prompt Verifier Stop，Unsupported Claim Rate 降低 10% 以上。

在 MuSiQue-Full unanswerable 上，Unsupported Answer Rate 明显降低。

No-new-evidence Call Rate 相比 Fixed-K 降低 20% 以上。

如果只看到成本下降，但 F1、Evidence Recall 或 Claim Support 明显下降，说明 policy 只是过早停止，不算成功。

# 10. 实施阶段

| 阶段 | 目标 | 任务 | 交付物 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 数据与检索准备 | 下载 MuSiQue；构建 FAISS index；实现 search API；抽样 300 条 | musique_mvp_300.jsonl；faiss index；evaluate_qa.py | 给定问题可返回 top-k passages，并计算 EM/F1。 |
| Phase 1 | Baseline 跑通 | 实现 Naive RAG、Fixed-K、Self-Stop、Prompt Verifier Stop | 四个 baseline 的 runs/*.jsonl | 四个 baseline 全部输出 answer、evidence、trajectory、cost。 |
| Phase 2 | Ours MVP 实现 | 实现 ledger、claim extraction、verifier、policy、query refiner、answer generator | runs/ours_mvp.jsonl | Ours 能完成检索、验证、决策、回答或拒答。 |
| Phase 3 | MVP 评价 | 计算 EM/F1、Evidence Recall、Premature Stop、No-new-evidence、Avg Calls | mvp_main_results.csv；mvp_process_metrics.csv | 至少两个成功信号成立。 |
| Phase 4 | 失败分析 | 分析成功/失败 case；定位 retriever、verifier、policy 问题 | error_cases.md；failure_taxonomy.csv | 能明确下一步应补强哪个组件。 |

# 11. Stop-RAG / FAIR-RAG / A2RAG 复现策略

| 阶段 | Stop-RAG | FAIR-RAG | A2RAG |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 阶段 | 不完整复现；只预留接口和日志字段 | 不完整复现；可后续做 gap-refinement style baseline | 不复现；GraphRAG 依赖太重 |
| MVP 有信号后 | 实现 Stop-RAG-style value/utility stopping baseline | 实现 FAIR-RAG-style evidence gap refinement baseline | 仅在需要图谱对比时考虑 |
| 正式投稿阶段 | 优先接入官方实现或忠实复现 | 根据相关性决定是否完整复现或受控变体 | 若论文明确对比 GraphRAG，则再考虑 |

推荐执行顺序：

Step 1: 跑通 MuSiQue 300 条
Step 2: 实现 Fixed-K / Self-Stop / Prompt Verifier
Step 3: 实现 Ours MVP
Step 4: 判断是否有明显信号
Step 5: 有信号后，再接入 Stop-RAG official 或 Stop-RAG-style baseline
Step 6: 正式实验阶段再考虑 FAIR-RAG-style / A2RAG-style baseline

# 12. 推荐代码结构

mvp_agentic_rag/
  data/
    musique_mvp_300.jsonl
    musique_unanswerable_100.jsonl
  index/
    faiss_musique.index
  src/
    retriever.py
    evidence_ledger.py
    verifier.py
    policy.py
    query_refiner.py
    answer_generator.py
    agents/
      naive_rag.py
      fixed_k_agent.py
      self_stop_agent.py
      prompt_verifier_agent.py
      ours_agent.py
    eval/
      qa_metrics.py
      evidence_metrics.py
      process_metrics.py
      claim_support_judge.py
    utils/
      logging.py
      prompts.py
      token_counter.py
  scripts/
    build_index.py
    sample_musique.py
    run_baseline.py
    run_ours.py
    evaluate_runs.py
    analyze_errors.py
  runs/
  tables/
  figures/
  README.md

# 13. 风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Retriever 找不到 gold evidence | 所有方法 Evidence Recall 都低 | 提高 top_k；加入 BM25+dense hybrid；加入 reranker；先测 oracle retrieval 上限。 |
| Verifier 太弱 | unsupported claims 被判 supported，premature stop 仍高 | 改 prompt；加入 few-shot；拆分 claim verification 与 sufficiency verification；用更强 judge。 |
| Policy 只是过早停止 | 成本下降但 F1 / Evidence Recall 明显下降 | 提高 sufficiency threshold；增加 critical unsupported claim 惩罚；预算耗尽前不轻易 abstain。 |
| Query refinement drift | 后续 query 偏离原问题 | refined query 必须包含原实体；禁止过泛 query；记录 failed queries 避免重复。 |
| Ours 成本过高 | LLM calls 明显多于 baseline | 合并 claim extraction 和 verification；减少 verifier 调用；只在 round>=2 做完整 verification。 |

# 14. MVP 最终交付物

300 条 MuSiQue dev 小样本。

一个可复现 retrieval index。

四个 baseline 的 trajectory logs。

Ours 的 trajectory logs。

主结果表：EM、F1、Evidence Recall、Avg Retrieval Calls。

过程指标表：Premature Stop Rate、No-new-evidence Call Rate、Unsupported Claim Rate。

失败案例分析文档。

是否进入正式实验阶段的判断结论：继续、暂停、或重构 verifier/policy/retriever。

# 15. 一句话实验主张

On a small MuSiQue development subset, we test whether claim-level evidence verification and risk-calibrated stop/refine/abstain control can reduce premature stopping and redundant retrieval compared with fixed-round, LLM self-stopping, and prompt-verifier Agentic RAG baselines, while maintaining comparable answer quality.